Zápis č. 5/2013  z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Vestec

konaného dne  7. 5. 2013

__________________________________________________________________________________

- Přítomni:  Barták Lubomír, Bartáková Hana, Janata Jaroslav, Jeník Jaroslav, Šimůnek Martin ,  Jeník Miroslav,  Zadražil Radovan , Plachý Bohuslav

- Omluven: Slouka Jiří

- další přítomní: Ing. Nový Jan (f.Zepris), Ing. Mach Tomáš (f. VaK a.s.), (f.AQspol.) , cca 50 obyvatel

- Zasedání Zastupitelstva obce Vestec bylo zahájeno v  18.40 hod místostarostou obce Jaroslavem Jeníkem, který přednesl program.

- Program: 1)   zahájení a určení ověřovatelů

- 2)   zpráva o činnosti Obecního úřadu Vestec

- 3)   zpráva o pokračování stavby TK v obci

- 4)   budování kanalizačních přípojek a umístění sběrných nádrží

- 5)   diskuse

Pro :  8                         Proti:   0               Zdržel:    0

- Přijaté usnesení č. 35/ 2013:  zastupitelstvo obce Vestec schválilo navržený program zasedání bez změn a doplnění

1) Ověřovatelé dnešního zápisu byli určeni  Barták Lubomír a Plachý Bohuslav

2)  Starosta přednesl zprávu o činnosti Obecního úřadu Vestec  za uplynulé období

3)  Zpráva o pokračování stavby TK v obci  - Ing. Nový Jan podal informaci o probíhajících pracích na stavbě TK v obci, kanalizační řady po obci jsou vybudovány a pouze se dodělává podvrt pod Mrlinou v místě mezi rybníky a lávkou , který je velmi složitý  na provedení . Proběhli 2 pokusy, ale bohužel zatím se ani jeden nedotáhl do zdárného konce . Dále Ing. Nový seznámil majitele nemovitostí v obci, že je bude postupně obcházet starosta obce, kde společně zjistí hloubku a úhel nátoku, tímto požádal občany o spolupráci, aby mohly být nádrže objednány

- 4) Budování kanalizačních přípojek a umístění sběrných nádrží – informace k tomuto podal Ing. Mach Tomáš za firmu VaK a.s. Nymburk, která bude mít TK v pronájmu a bude zajištovat veškerý servis, dispečink funguje 24 h denně.  Firma VaK má velký zájem, aby tato stavba byla provedena co nejkvalitněji a byl použit co nejlepší materiál. Upozornil na  to, aby do záchodu v žádném případě nebyly splachovány např. vlhčené ubrousky, hadry, dámské vložky apod.,  ty zničí čerpadlo a majitel nemovitosti by si musel opravu hradit sám.

- V současné době proběhlo 7 kontrolních dnů za přítomnosti zástupců firem VaK, Zepris, OU Vestec, MěU Nymburk, AZ Optimal.  Požádal o shovívavost při stavbě, kde může dojít k poškození trávy, záhonků apod.

- Zástupce firmy AQspol, která bude dodávat sběrné nádrže vysvětlil a popsal čerpadlo AQ4. Součástí dodávky je šachta, pochůzné víko do 200 kg,  čerpadlo, rozvaděč, 0,5 m zaslepená trubka. Pokud by někdo měl zájem o pojízdné víko, delší kabeláž a další změny , musí vše včas nahlásit a hradit toto sám.

Příští veřejné zasedání  se uskuteční dne  14 . 5  .2013 od 19.00  hod  v budově čp. 88

Zapsala:  Šteflová

__________________                _________________                  _________________

Barták Lubomír                           Plachý Bohuslav                       Janata Jaroslav

ověřovatelé                                                         starosta obce